## Slide 1: Abschlusspräsentation
WWI2012H
Buccio, Buckenmaier, Erkert, Haag, Katsepidis, Kirchniawy, Lachnit, Mössinger, Schneider, Schuster, Trujke

## Slide 2: Agenda
Aufgabenstellung
Projektorganisation
Zeitplan
Use Cases / Rollen und Rechte
Systemumgebung
Systemarchitektur
  View
  Controller
  Modell
  Architektur
Testphase
Live Demo
Lessons learned

## Slide 3: Aufgabenstellung
Programm zur anonymisierten Datenerfassung
Dokumentieren Arbeitsaufgaben je Kalenderwoche
Statistiken über bearbeitete Aufträge je nach Bereich bzw. Arbeitsgruppe

## Slide 4: Projektorganisation
Projektleitung
Test
Logik
GUI
Datenbank
Notes: Datenbank: Realisierung der Datenbank und Datenbankanbindung
GUI: Oberflächengestaltung und deren Umsetzung
Logik: Umsetzung Business-Logik der Anwendung
Test: Erstellung und Durchführung Testfälle (gesamtes Team)

## Slide 5: Zeitplan
Analyse
Use Cases
Anforderungs-katalog
Fachliches Klassenmodell
Papierprototypen
Entwurf
Logisches DB-Modell
Technische Klassenmodelle (View, Controller, Modell
Design Guide
System-architektur
Pflichtenheft
Realisierung
Datenbank
Programmier-ung (View, Controller, Modell)
Cronjob
Installer erstellen
Test
Auftragnehmer
Auftragsgeber
Abgabe
Dokumen-tation
Präsentation

## Slide 6: Use Cases / Rollen und Rechte

## Slide 7: Systemumgebung
Jede Nacht: kopiere Einträge vom Vortag
MySQL
OS > Win XP
Min. 1024x768
Java 7

## Slide 8: Systemarchitektur
View
Controller
Model

## Slide 9: View
Attribute
  GUI-Elemente eindeutig festgelegt
Methoden
  Eingabefelder auslesen (get)
  Daten anzeigen(set)
Vermeidung von Redundanzen

## Slide 10: Controller
Verbindung von View und Model
Verarbeitungslogik
Interaktion zwischen Controller

## Slide 11: Model
Datenstruktur
  Keine Redundanzen
  Multiplizitäten
Schnittstelle zur Datenbank
SQL Queries

## Slide 12: Architektur
Definition Schnittstellen
Aufwand bei Programmierung reduziert
Interaktion zwischen Schichten sowie zwischen Controllern

## Slide 13: Testphase

## Slide 14: Live Demo

## Slide 15: Lessons learned
Papierprototypen  GUI-Designer
Modelle vollständig fertigstellen, bevor aufbauendende Schritte begonnen werden
  Vermeidet Redundanz und somit Änderungsaufwand
Oberflächenelemente eindeutig festlegen
Schnittstellen definieren (View – Controller – Model)

## Slide 16: Lessons learned
Klare Strukturen  Architektur-Modell
Modelle
  Hilfreich
  Nicht alles kann vollständig erfasst werden
  Aufwand bei Modellierung spart später Programmieraufwand
Falsche Annahmen aus Kundenanforderungen können Konzept komplett in Frage stellen
  z.B. verschiedene Arten anlegen
  Anforderungen hinterfragen

## Slide 17: Lessons learned
Projektleiterfunktion nicht in operativer Arbeit
Team
  max. 6 Personen
  Keine räumliche Trennung
Know-How Übertragung  aufwändig

## Slide 18: Abgabedokumente
Style Guide
Installationsanleitung
Modelle
  GUI / View
  Controller
  Model
  Architektur
Rollen und Rechte
Testdokumentation
JavaDoc

## Slide 19: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 20: BACKUP

## Slide 21: Use Case „Login“
Benutzername und Passwort müssen zur Authentifizierung eingegeben werden
Passwort muss in der Datenbank verschlüsselt abgelegt werden

## Slide 22: Use Case „Passwort“
Vergessen: bei vergessenem Passwort muss sich der User beim UHD melden (die Telefonnummer wird im Hilfe-Fenster der Login-Oberfläche angezeigt)
Ändern: beim ersten Login muss das Passwort vom User geändert werden
  Danach kann es jederzeit wieder geändert werden

## Slide 23: Use Case „Passwort“

## Slide 24: Use Case „Erfassen“
Mitarbeiter soll mehrmals täglich einen Eintrag erfassen können
Ein Eintrag darf nur für die aktuelle und die vorherige Kalenderwoche (aktuelles Jahr) erfasst werden

## Slide 25: Use Case „Arbeitsgruppe einsehen“ - Gruppenleiter
Gruppenleiter: darf die Ergebnisse seiner eigenen Arbeitsgruppe einsehen
„Drucken“ gibt die aktuelle Tabelle als PDF-Datei aus

## Slide 26: Use Case „Arbeitsgruppen einsehen“ - Bereichsleiter
Bereichsleiter: darf alle Arbeitsgruppen seines Bereichs einsehen
Einträge der Arbeitsgruppen werden zusätzlich aufsummiert
„Drucken“ gibt die aktuelle Tabelle als PDF-Datei aus

## Slide 27: Use Case „Bereich einsehen“
Zentralbereichsleiter und Fachbereichs-organisation: dürfen alle Bereiche einsehen
Von der Übersicht der Bereiche kann der User direkt auf die Arbeitsgruppen eines Bereichs gelangen
Einträge der Bereiche werden zusätzlich aufsummiert
„Abrechen“ leitet den User wieder auf die Seite zurück, auf der er Kalenderjahr und Kalenderwoche eingeben kann, um Daten anzuzeigen
„Drucken“ gibt die aktuelle Tabelle als PDF-Datei aus

## Slide 28: Use Case „Bereich“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: mit Angaben über Bezeichnung und Kurzbezeichnung soll ein Bereich angelegt werden können

## Slide 29: Use Case „Bereich“
Die Auswahl zur Bearbeitung bzw. zur Löschung erfolgt über eine Oberfläche mit Drop-Down-Feld
Bearbeiten: die Bezeichnung, die Kurz-bezeichnung und der Leiter sollen geändert werden können
Löschen: der Bereich wird inaktiv gesetzt, sobald alle Arbeitsgruppen und Mitarbeiter aus dem Bereich entfernt wurden

## Slide 30: Use Case „Arbeitsgruppe“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: mit Angaben über Bezeichnung, Kurz-bezeichnung und Bereich soll eine Arbeitsgruppe angelegt werden können

## Slide 31: Use Case „Arbeitsgruppe“
Die Auswahl zur Bearbeitung bzw. zur Löschung erfolgt über eine Suchen-Oberfläche
Bearbeiten: die Bezeichnung, die Kurzbezeichnung, die Zuordnung zum Bereich und der Leiter sollen geändert werden können
Löschen: die Arbeitsgruppe wird inaktiv gesetzt, sobald alle Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe entfernt wurden

## Slide 32: Use Case „Mitarbeiter“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: die Oberfläche wird je nach Rolle des Mitarbeiters angepasst
  Vorname, Nachname, Benutzername und Rolle müssen immer angegeben werden
  Das Passwort kann entweder manuell eingegeben werden oder kann über einen Button automatisch generiert werden
  Je nach Rolle muss entweder eine Arbeitsgruppe oder ein Bereich ausgewählt werden

## Slide 33: Use Case „Mitarbeiter“
Die Auswahl zur Bearbeitung bzw. zur Löschung erfolgt über eine Suchen-Oberfläche
Bearbeiten: Vorname, Nachname, Rolle und Bereich bzw. Arbeitsgruppe können geändert werden
  Je nach Rolle wird entweder Bereich oder Arbeitsgruppe angezeigt
Löschen: nach der Suche erscheint eine Auswahl-Tabelle über die der Mitarbeiter gelöscht werden kann

## Slide 34: Use Case „Art“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: über Angabe einer Bezeichnung kann eine neue Eintragsart angelegt werden
Löschen: über ein Drop-Down-Feld kann die zu löschende Art ausgewählt werden

## Slide 35: Use Case „Job“
Einstellungen: es kann festgelegt werden in welchem Intervall die Einträge der Sachbearbeiter bzw. der Gruppenleiter gelöscht werden
  Das Intervall kann nur monatsweise festgelegt werden
Aufsummierung: die Einträge werden in der Wochenübersicht bzw. in der Jahresübersicht aufsummiert
  Der Job läuft jede Nacht