## Slide 1: Abschlusspräsentation
WWI2012H
Buccio, Buckenmaier, Erkert, Haag, Katsepidis, Kirchniawy, Lachnit, Mössinger, Schneider, Schuster, Trujke
Notes: Johannes

## Slide 2: Agenda
Aufgabenstellung
Projektorganisation
Zeitplan
Use Cases / Rollen und Rechte
Fachliches Klassenmodell
Systemumgebung
Systemarchitektur
Testphase
Live Demo
Lessons learned
Notes: Johannes

## Slide 3: Aufgabenstellung
Programm zur anonymisierten Datenerfassung
Dokumentation der Anzahl der erledigten Arbeitsaufgaben je Kalenderwoche
Statistiken je nach Bereich bzw. Arbeitsgruppe
Notes: Johannes

## Slide 4: Projektorganisation
Projektleitung
Test
Logik
GUI
Datenbank
Notes: Johannes
Datenbank: Realisierung der Datenbank und Datenbankanbindung
GUI: Oberflächengestaltung und deren Umsetzung
Logik: Umsetzung Business-Logik der Anwendung
Test: Erstellung und Durchführung Testfälle (gesamtes Team)

## Slide 5: Zeitplan
Analyse
Use Cases
Anforderungs-katalog
Fachliches Klassenmodell
Papierproto-typen
Entwurf
Logisches DB-Modell
Tech. Klassen-modelle
Styleguide
System-architektur
Pflichtenheft
Realisierung
Datenbank
Programmier-ung
Installer
Test
Auftrag-nehmer
Auftragsgeber
Abgabe
Dokumen-tation
Präsentation
Cronjob
Notes: Johannes

## Slide 6: Use Cases / Rollen und Rechte
Notes: Jenny

## Slide 7: Use Cases / Rollen und Rechte
Notes: Jenny

## Slide 8: Use Cases / Rollen und Rechte
Notes: Jenny

## Slide 9: Use Cases / Rollen und Rechte
Notes: Jenny

## Slide 10: Use Cases / Rollen und Rechte
Notes: Jenny

## Slide 11: Fachliches Klassenmodell
Bestimmung von
Klassen inkl. Attribute
Assoziationen
Multiplizitäten
Ausgangspunkt für techn. Modelle

## Slide 12: Systemumgebung
Jede Nacht:
Zusammenfassen der Einträge vom Vortag zur Wochen- und Jahresübersicht
Löschen der Einträge nach X Monaten
MySQL
Client Anforderungen
OS > Win XP
Min. 1024x768
Java 7
Notes: Marc

## Slide 13: Systemarchitektur
View (Präsentation)
Controller (Steuerung)
Model (Modell)
Strukturierung der Entwicklung
Änderungen+ Erweiterungen (Wartbarkeit) erleichtern
Wieder-verwendbarkeit
Notes: Marc

## Slide 14
Papierprototypen
GUI-Schicht-Modell
Styleguide
Views
Anforderungen
Änderungen

## Slide 16
Papierprototypen
GUI-Schicht-Modell
Styleguide
Views
Anforderungen
Änderungen

## Slide 17: View
Attribute
  GUI-Elemente eindeutig festgelegt
Methoden
  Eingabefelder auslesen (get)
  Daten anzeigen(set)
Vermeidung von Redundanzen
Grafische Darstellung von Vererbung
Notes: Natalja

## Slide 19: View
Attribute
  GUI-Elemente eindeutig festgelegt
Methoden
  Eingabefelder auslesen (get)
  Daten anzeigen(set)
Vermeidung von Redundanzen
Grafische Darstellung von Vererbung
Notes: Natalja

## Slide 20: Model
Datenstruktur
  Keine Redundanzen
  Multiplizitäten
Schnittstelle zur Datenbank
Realisierung durch SQL Queries
Notes: Phil

## Slide 21: Model
Mitarbeiter
Notes: Phil

## Slide 22: Model
Arbeitsgruppe
Notes: Phil

## Slide 23: Model
Bereich
Notes: Phil

## Slide 24: Model
Rollenverknüpfung
Notes: Phil

## Slide 25: Model
Eintrag
Notes: Phil

## Slide 26: Model
Art
Notes: Phil

## Slide 27: Model
Jahresübersicht
Wochenübersicht
Notes: Phil

## Slide 28: Architektur
Definition Schnittstellen
Verbindung von View und Modell
Interaktion zwischen Schichten sowie zwischen Controllern (Verarbeitungslogik)
Aufwand bei Programmierung reduziert
Notes: Marc

## Slide 29: Architektur
Notes: Marc

## Slide 30: Testphase
Notes: Sari

## Slide 31: Live Demo
Notes: Ralf und Phil und Angelos

## Slide 32: Fachbereichsorganisation legt Bereich, Arbeitsgruppe, Mitarbeiter und Art an.

## Slide 33: Unternehmensstruktur nach Anlegen eines Bereichs: Mitarbeiter in der Gruppe fehlen.

## Slide 34: Mitarbeiter wird als Sachbearbeiter angelegt. Nach Telefonat erfasst er seine Daten im Programm.

## Slide 35: Sachbearbeiter wird zum Gruppenleiter ernannt. Hat jetzt eine Arbeitsgruppe unter sich. Darf weiterhin Daten erfassen. Hat durch Stippler eine Übersicht aller Daten seiner Arbeitsgruppe.

## Slide 36: Gruppenleiter wird zum Bereichsleiter ernannt. Er Hat jetzt mehrere Arbeitsgruppen unter sich. Durch Stippler ist ein Export der Übersichten in ein PDF oder eine Excel-Tabelle möglich.

## Slide 37: Bereichsleiter wird zum Zentralbereichsleiter. Dadurch erhält er Einblick auf alle Bereiche. Das Runterbrechen der Übersicht auf die einzelnen Arbeitsgruppen ist durch Stippler möglich. Die Ausgabe als PDF und Excel-Tabelle ist weiterhin möglich.

## Slide 38: Hier endet die Karriere des angelegten Mitarbeiters. Es folgen weitere Aufgaben der Fachbereichsorganisation in Stippler.

## Slide 39: Szenario Mitarbeiter löschen: Mitarbeiter wird entlassen und aus dem Stippler-System entfernt. Der Zugang wird ihm in Stippler verweigert.

## Slide 40: Szenario Art anlegen: Mitarbeiter telefoniert mit Kunden, welcher ein Problem mit seinem Computer besitzt. Da die Art „Computerprobleme“ nicht im System implementiert ist, legt die Fachbereichsorganisation eine neue Art an um die Zahl der gelösten Computerprobleme elektronisch zu erfassen.

## Slide 41: Szenario Bereich bearbeiten: Da der Mitarbeiter aus dem System entfernt wurde, ist der Bereich ohne Leiter. Der Bereichsleiter wird durch die Fachbereichsorganisation in Stippler gepflegt.

## Slide 42: Szenario Arbeitsgruppe bearbeiten: Innerhalb einer Gruppe wird ein neuer Leiter gesetzt. Die Pflege der Daten einer Arbeitsgruppe wird durch die Fachbereichsorganisation sichergestellt

## Slide 43: All das wird realisiert durch.. Stippler!

## Slide 44: Lessons learned
Papierprototypen  GUI-Designer
Modelle vollständig fertigstellen, bevor aufbauendende Schritte begonnen werden
  Vermeidet Redundanz und somit Änderungsaufwand
Oberflächenelemente eindeutig festlegen
Schnittstellen definieren ist wichtig
(View – Controller – Model)
Notes: Adriana kathrin

## Slide 45: Lessons learned
Modelle
  Hilfreich
  Nicht alles kann vollständig erfasst werden
  Aufwand bei Modellierung spart später Programmieraufwand
Falsche Annahmen aus Kundenanforderungen können Konzept komplett in Frage stellen
  z.B. verschiedene Arten anlegen
  Anforderungen hinterfragen

## Slide 46: Lessons learned
Projektleiterfunktion nicht in operativer Arbeit
Team
  max. 6 Personen
  Keine räumliche Trennung
Know-How Übertragung  aufwändig

## Slide 47: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 48: Abgabedokumente
Projektmanagement
  Planung
Analysephase
  Papierprototypen
  Fachliches Klassenmodell
  Use Case Modell
  Anforderungskatalog
Entwurfsphase
  Style Guide
  Rollen und Rechte
  Systemarchitektur
    Controller-Schicht
    Model-Schicht
    View-Schicht
  Angebot/Pflichtenheft
Realisierungsphase
  Client
    Installer
    Installationsanleitung
    SourceCode
    JavaDoc
    Datenbank
  CronJob
    Installationsanleitung
    SourceCode
    JavaDoc
Testphase
  Testorgehen
  Testfälle Fachbereichsorganisation
  Testfälle Guppenleiter und Sachbearbeiter
  Testfäller Zentralbereichsleiter

## Slide 49: Use Case „Login“
Benutzername und Passwort müssen zur Authentifizierung eingegeben werden
Passwort muss in der Datenbank verschlüsselt abgelegt werden

## Slide 50: Use Case „Passwort“
Vergessen: bei vergessenem Passwort muss sich der User beim UHD melden (die Telefonnummer wird im Hilfe-Fenster der Login-Oberfläche angezeigt)
Ändern: beim ersten Login muss das Passwort vom User geändert werden
  Danach kann es jederzeit wieder geändert werden

## Slide 51: Use Case „Passwort“

## Slide 52: Use Case „Erfassen“
Mitarbeiter soll mehrmals täglich einen Eintrag erfassen können
Ein Eintrag darf nur für die aktuelle und die vorherige Kalenderwoche (aktuelles Jahr) erfasst werden

## Slide 53: Use Case „Arbeitsgruppe einsehen“ - Gruppenleiter
Gruppenleiter: darf die Ergebnisse seiner eigenen Arbeitsgruppe einsehen
„Drucken“ gibt die aktuelle Tabelle als PDF-Datei aus

## Slide 54: Use Case „Arbeitsgruppen einsehen“ - Bereichsleiter
Bereichsleiter: darf alle Arbeitsgruppen seines Bereichs einsehen
Einträge der Arbeitsgruppen werden zusätzlich aufsummiert
„Drucken“ gibt die aktuelle Tabelle als PDF-Datei aus

## Slide 55: Use Case „Bereich einsehen“
Zentralbereichsleiter und Fachbereichs-organisation: dürfen alle Bereiche einsehen
Von der Übersicht der Bereiche kann der User direkt auf die Arbeitsgruppen eines Bereichs gelangen
Einträge der Bereiche werden zusätzlich aufsummiert
„Abrechen“ leitet den User wieder auf die Seite zurück, auf der er Kalenderjahr und Kalenderwoche eingeben kann, um Daten anzuzeigen
„Drucken“ gibt die aktuelle Tabelle als PDF-Datei aus

## Slide 56: Use Case „Bereich“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: mit Angaben über Bezeichnung und Kurzbezeichnung soll ein Bereich angelegt werden können

## Slide 57: Use Case „Bereich“
Die Auswahl zur Bearbeitung bzw. zur Löschung erfolgt über eine Oberfläche mit Drop-Down-Feld
Bearbeiten: die Bezeichnung, die Kurz-bezeichnung und der Leiter sollen geändert werden können
Löschen: der Bereich wird inaktiv gesetzt, sobald alle Arbeitsgruppen und Mitarbeiter aus dem Bereich entfernt wurden

## Slide 58: Use Case „Arbeitsgruppe“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: mit Angaben über Bezeichnung, Kurz-bezeichnung und Bereich soll eine Arbeitsgruppe angelegt werden können

## Slide 59: Use Case „Arbeitsgruppe“
Die Auswahl zur Bearbeitung bzw. zur Löschung erfolgt über eine Suchen-Oberfläche
Bearbeiten: die Bezeichnung, die Kurzbezeichnung, die Zuordnung zum Bereich und der Leiter sollen geändert werden können
Löschen: die Arbeitsgruppe wird inaktiv gesetzt, sobald alle Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe entfernt wurden

## Slide 60: Use Case „Mitarbeiter“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: die Oberfläche wird je nach Rolle des Mitarbeiters angepasst
  Vorname, Nachname, Benutzername und Rolle müssen immer angegeben werden
  Das Passwort kann entweder manuell eingegeben werden oder kann über einen Button automatisch generiert werden
  Je nach Rolle muss entweder eine Arbeitsgruppe oder ein Bereich ausgewählt werden

## Slide 61: Use Case „Mitarbeiter“
Die Auswahl zur Bearbeitung bzw. zur Löschung erfolgt über eine Suchen-Oberfläche
Bearbeiten: Vorname, Nachname, Rolle und Bereich bzw. Arbeitsgruppe können geändert werden
  Je nach Rolle wird entweder Bereich oder Arbeitsgruppe angezeigt
Löschen: nach der Suche erscheint eine Auswahl-Tabelle über die der Mitarbeiter gelöscht werden kann

## Slide 62: Use Case „Art“
Die Verwaltung erfolgt über die Fachbereichs-organisation
Anlegen: über Angabe einer Bezeichnung kann eine neue Eintragsart angelegt werden
Löschen: über ein Drop-Down-Feld kann die zu löschende Art ausgewählt werden

## Slide 63: Use Case „Job“
Einstellungen: es kann festgelegt werden in welchem Intervall die Einträge der Sachbearbeiter bzw. der Gruppenleiter gelöscht werden
  Das Intervall kann nur monatsweise festgelegt werden
Aufsummierung: die Einträge werden in der Wochenübersicht bzw. in der Jahresübersicht aufsummiert
  Der Job läuft jede Nacht